一、先搞懂：上线微信小程序 = 7 大步骤（必须按顺序）

- 注册小程序账号 + 认证（拿到 AppID）

- 域名 + HTTPS + 备案（2026 强制，没这个不能上线）

- 小程序备案（工信部）（2026 强制新规定）

- 后台配置（服务器域名、业务域名）

- 代码上传（开发者工具）

- 提交审核（微信官方审 1–3 天）

- 审核通过 → 发布上线

下面我每一步都拆到你能直接照着做。

二、步骤 1：注册小程序账号 + 认证（1 天搞定）

1. 注册

- 打开：https://mp.weixin.qq.com/

- 选 小程序 → 注册

- 用未注册过公众号 / 小程序的邮箱

- 选 企业主体（你有押金 / 支付，必须企业）

2. 认证（必须做）

- 企业认证：300 元 / 年

- 材料：

  - 营业执照

  - 法人身份证

  - 对公账户（验证）

- 认证通过 → 拿到 AppID（开发必备）

3. 加开发者

- 后台 → 成员管理 → 添加你微信号为开发者 / 管理员

- 这样你才能在开发者工具上传代码

三、步骤 2：域名 + HTTPS + 备案（3–7 天）

你是 FastAPI 后端，必须有：

1. 买域名（如：xxx.com）

- 阿里云 / 腾讯云买

- 域名必须备案（ICP 备案）微信开放社区

2. 服务器（放你的 FastAPI）

- 买轻量服务器 / 云服务器

- 必须中国大陆服务器 → 必须备案

3. 备案（ICP 备案）

- 在域名服务商后台提交备案

- 材料：营业执照、法人身份证、地址

- 时间：3–7 天

4. 配置 HTTPS（必须）

- 申请免费 SSL 证书（腾讯云 / 阿里云都有）

- 部署到服务器

- 小程序只允许 HTTPS，不允许 HTTP微信开放社区

你现在要配：

- request 合法域名：https://api.你的域名.com（后端接口）微信开放社区

四、步骤 3：小程序备案（2026 强制！不备案不能上线）

入口

- 微信小程序后台 → 设置 → 小程序备案 → 新增备案

流程（1–20 天）

- 填主体信息（营业执照、法人）

- 填小程序信息（名称、类目选 服装 / 租赁）

- 负责人扫码 + 人脸识别

- 平台初审（1–2 天）

- 12381 短信核验（24 小时内必须点）

- 管局终审（1–20 天）

- 通过 → 有备案号 → 才能提审

注意：

- 2026 年起 无备案小程序一律不能上线

五、步骤 4：微信后台配置（5 分钟）

1. 配置服务器域名（必须）

- 后台 → 开发管理 → 开发设置 → 服务器域名

- request 合法域名：填入你的 https://api.xxx.com微信开放社区

- 保存（必须备案 + HTTPS）

2. 隐私协议 / 用户协议（必须）

- 新建页面：pages/agreement/agreement

- 内容：

  - 隐私政策（收集什么数据：手机号、订单）

  - 用户协议（租赁规则、押金、逾期）

- 小程序内必须可打开、可阅读

3. 类目选择

- 基本信息 → 服务类目 → 选 服装 / 租赁 / 生活服务

- 类目不对 → 审核直接驳回

六、步骤 5：代码上传（开发者工具，5 分钟）

1. 打开微信开发者工具

- 导入你的 frontend 项目

- 填入 AppID（刚注册的）

2. 上传前检查

- 所有接口用 https

- 无 http、无 localhost、无 IP

- 无测试代码、无 console.log 调试

- 所有页面无 “开发中”“测试” 字样

3. 上传

- 右上角 上传

- 版本号：1.0.0

- 备注：衣物租赁MVP，选日期→选衣→下单→模拟支付→取还→退押

- 管理员扫码 → 上传成功

七、步骤 6：提交审核（最关键，1–3 天）

1. 进入后台

- 版本管理 → 开发版本 → 找到你刚传的 → 提交审核微信开放社区

2. 填写审核信息（照着你项目填）

- 功能描述：提供线下衣物租赁服务，用户选日期预约、选衣下单、模拟支付、到店取衣还衣；店主可管理订单、退押金、手动扣费。

- 页面截图（4 张）：

  - 首页（选日期）

  - 商品列表

  - 订单确认

  - 订单详情 / 取还衣

- 测试账号（必须给）：

  - 用户账号：可正常下单

  - 店主账号：可看到订单、退押 / 扣费

3. 提交

- 勾选 已阅读审核规则

- 提交 → 状态变为 审核中微信开放社区

八、步骤 7：审核通过 → 发布上线

- 审核通过（微信通知）

- 后台 → 版本管理 → 审核版本 → 发布

- 发布成功 → 用户可搜索名称、扫码使用

九、针对你这个项目：必须注意的 5 个坑（一次过审）

1. 支付问题

- 你现在是模拟支付

- 审核时必须能走完支付流程

- 备注写：当前为模拟支付，正式版将接入微信支付

2. 店主端越权

- 必须后端强校验

- 审核员会用 A 店主账号试看 B 店主订单 → 必须看不到

3. 押金 / 扣费

- 金额校验：不能负、不能超押金

- 扣费必须填原因

- 审核员会专门测资金安全

4. 状态机必须对

待支付 → 待取衣 → 租赁中 → 待审核 → 已完成

- 状态乱跳 → 直接驳回

5. 小屏适配 + 加载态

- 按钮不溢出

- 所有页有加载中、空数据、错误提示

- 微信审核必查

十、你现在按这个顺序做（最清晰）

- ✅ 注册小程序 + 企业认证（1 天）

- ✅ 买域名 + 服务器 + ICP 备案（3–7 天）

- ✅ 配置 HTTPS

- ✅ 小程序备案（1–20 天，越早越好）

- ✅ 后台配服务器域名

- ✅ 补全隐私协议、用户协议

- ✅ 开发者工具上传代码

- ✅ 提交审核（1–3 天）

- ✅ 发布上线